**ГЛАВА ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2017 № 73

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2018-2027 г

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2018-2027 г.

2.Опубликовать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в «Муниципальном вестнике» Элитовского сельского поселения.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Элитовского сельского поселения В.Г. Синицына

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Элитовского сельского поселения**

**Москаленского муниципального района Омской области на 2018-2027гг.»**

**Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

# ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского

поселения Москаленского муниципального района

Омской области на 2018-2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы:  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыЭлитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2018-2027 годы |
| Основание для разработки Программы:  |  | -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 № 204 « О разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» -Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Жилищный кодекс Российской Федерации  |
| Заказчик Программы:  |  | Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области  |
| Разработчик Программы:  |  |  Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области  |
| Исполнители основных мероприятий Программы:  |  | Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области  |
| Цели Программы:  | Обеспечение устойчивого развития и функционирования объектов тепло- водоснабжения, водоотведения и очистки. Оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния на основании утвержденной программы социально-экономического развития Элитовского сельского поселения.  |
| Задачи Программы:  | * Повышение качества работы коммунальных систем;
* снижение параметра износа оборудования;
* замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; * определить виды сетей и объектов инженерно-технического
 |
|  | обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; -стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения и повышения энерго-эффективности систем коммунальной инфраструктурысельского поселения;- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения.  |
| Целевые показатели Программы:  | 1. Полное обеспечение вновь строящихся зданий коммунальными ресурсами
2. Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов
3. Обеспечение комфортности проживания и снижение затрат на теплоснабжение за счет перевода потребителей на природный газ
4. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения поселения
5. Обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы бюджетных организаций на основе приборного учета
6. Повышение эффективности работы котельной
 |
| Сроки и этапы реализации программы |  Срок реализации программы – 15 лет Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: 1-й этап -2017-2024 год; 2-й этап -2025-2027 годы  |
| Источники Финансирования проектов Программы: | Выполнение программы предусматривает привлечение средств: -областного бюджета; * районного бюджета;
* бюджета сельского поселения.

Объем финансирования Программы составит 2153,6 тыс. рублей из бюджета Элитовского сельского поселения. Капитальные вложения по коммунальным системам за период с 2017года по 2027 годы в тыс. рублей составят: |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| системы  | всего  |  в т.ч 2017-2024  | в т.ч.2025-2027г.г.  |
| теплоснабжение  | 602,9 | 602,9 | - |
| водоснабжение  | 900,7  | 450,7  | 450  |
| водоотведение  | 300  | 150  | 150  |
| электроснабжение  | 350 | 300  | 50  |
| газоснабжение  | - | -  | -  |
|  всего  | 2153,6 | 1503,6 | 650 |
|  |  |  |  |

 |
|  **Результаты реализации** **программы**  | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат: * Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды поселения;

Развитие теплоснабжения: * Повышение надежности и качества теплоснабжения
 |
|  | * Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;
* Развитие водоснабжения:
* Повышение надежности водоснабжения;
* Повышение экологической безопасности на территории

Элитовского сельского поселения;  - Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;  - Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: * Улучшение санитарного состояния территорий населенных

пунктов поселения; * Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов на территории поселений;
* Улучшение экологического состояния населенных пунктов поселения;
* Обеспечение надлежащего сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
 |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.**

**2.1. Система водоснабжения**

На территории Элитовского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает АО «Омскоблводопровод».

Холодное водоснабжение Элитовского сельского поселения осуществляется из водозаборной станции. Водозабор расположен на территории села Элита и п.Помурино. Очищенная вода подается в емкость и далее насосами по разводящей внутриквартальной сети диаметром 100 ммпоступает потребителям по селу Элита, поселку Помурино и деревни Северное.

Таблица. Нормы потребления воды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Норма потребления хол. воды в год кб.м/чел и кб.м/гол  |
| население: - с колонки  | 0.913  |
| - вода в доме  | 1,369  |
| - вода в доме с канализацией  | 2,89  |
| - вода в доме с канализацией и с ванной  | 5,576  |
| Скот: КРС  | 1.07  |
| лошадь  | 1,94  |
| свинья  | 0,74  |
| Овцы, козы  | 0,11  |
| Домашняя птица  | 0,02  |

Неучтенные расходы, потери на технологические нужды в системе водоснабжения находятся на крайне высоком уровне и составляли в 2017году 20%, однако для улучшения этих показателей требуются существенные инвестиции.

 Основная доля неучтенных расходов приходится на порывы водопроводных сетей и на скрытые потери, подключение жилых домов к централизованному водоснабжению и установка индивидуальных приборов учета позволит сократить неучтенные расходы.

 Необходимость масштабной реконструкция водопроводных сетей значительно снизить данные расходы и улучшит качества воды.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью без масштабных инвестиций. Для частичного их устранения необходимо: налаживание централизованного водоснабжения и индивидуальных приборов учета, замена изношенных сетей и водопроводов.

 Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН. С филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Омской области в Исилькульском районе» ежегодно заключается договор на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды.

 Протяженность внутриквартальной водопроводной сети составляет 16685п.м. Общее состояние водопроводных сетей характеризуется износом 70%.

Централизованная система водоснабжения по частному сектору населенных пунктов: д. Степок отсутствует, поэтому организован индивидуальный подвоз воды. Услуги по поставке холодной воды (частный сектор) осуществляет МКУ «Хозяйственное управление «Администрации Алексеевского сельского поселения», осуществляется посредством специализированной машиной. На территории поселения имеются 1 действующая водоразборная скважина с водой хозяйственного назначения:

* в д.Степок, год ввода в эксплуатацию 1987, глубина 65м, паспорт в стадии оформления. Балансовая принадлежность скважин – администрация Элитовского сельского поселения.Скважину обслуживает Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родная Долина».

## 2.2. Система водоотведения

 На территории Элитовского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает ИП Шилаев Николай Викторович.

Протяженность канализационной сети составляет 3239п.м. Общее состояние канализационных сетей характеризуется износом 100%.

Система канализации в частном секторе с.Элита, п.Помурино, д.Северное, д.Степок отсутствует. Канализование в домах и квартирах, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. Вывоз решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза в канализационную систему поселения ассенизаторскими машинами.

### 2.3. Система теплоснабжения

В Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района теплоснабжение осуществляется отдельно стоящей котельной №14, находящейся на балансе Администрации Элитовского сельского поселения, работающая на твердом топливе. Установленная тепловая мощность 3,3 Гкал/ч. На котельной установлены 3 водогрейных котла, основное топливо – уголь, резервное топливо – уголь. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1570 п.м. В том числе нуждающихся в замене 780 м. Способ прокладки – надподземная прокладка. Материал трубопровода - сталь, изоляция – рубероид и минвата. Котельная продает за год 3233,24 Гкал. При плановой замене существующей тепловой изоляции и реконструкции тепловых сетей с заменой труб и тепловой изоляции значительно повысит эффективность использования энергоресурсов.

Котельная введена в эксплуатацию в 1967 году.

Срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 50лет, процент износа оценивается в 100%.Основной вид повреждений тепловых сетей - это порывы изношенных сетей.

В среднем по всей системе теплоснабжения потери тепла при транспорте теплоносителя составляют около 30%.

 Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,1 Гкал/ч;

Расчеты за тепловую энергию с абонентами осуществляется по заключенным договорам.

 Суммарный полезный отпуск тепла от котельной №14 в 2017 году составил 1850 Гкал в год. Технико-экономические показатели работы котельных незначительно улучшились за последние годы. Себестоимость производства тепла превышает плановую на 15%, расход электроэнергии ниже нормативных показателей, расход топлива превышает плановые показатели.

Высокая степень физического износа котельного оборудования, тепловых сетей приводит к сверхнормативному потреблению энергоносителей при производстве и транспорте тепла, а также к снижению качества предоставляемых услуг.

Вынужденное несоблюдение расчетного температурного графика отпуска тепла вызвано отсутствием или неисправностью узлов смешения на вводах потребителей с открытой системой теплоснабжения.

 Теплоснабжение многоквартирных домов, школ, детского сада, клубов, библиотек, аптеки № 19 в д.Северное и с.Элита осуществляется ООО «Тепловой компанией 1»отдельными котельными. Жилая застройка в основном имеет печное отопление.

### 2.4. Система электроснабжения

Электроснабжение Элитовского сельского поселения осуществляется АО «Петербургская сбытовая компания» ООО «Омская энергосбытовая компания», используются воздушные линии, которые стоят на балансе предприятия и линии электропередач, уличное освещение принадлежащие на праве собственности Элитовскому сельскому поселению. Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В целом система электроснабжения отвечает требованиям надежности и качества электроснабжения существующих потребителей. Из основных проблем можно выделить следующие:

* повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей, связанный как с физическим износом, так и со сложными климатическими условиями региона;
* недостаток трансформаторных мощностей подстанций и ограниченная пропускная способность линий;
* по своему техническому состоянию почти все трансформаторные подстанции подлежат демонтажу и замене на новые.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту и реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования. В целом система электроснабжения отвечает требованиям надежности и качества электроснабжения существующих потребителей. Из основных проблем можно выделить следующие: - повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей, связанный как с физическим износом, так и со сложными климатическими условиями региона; - недостаток трансформаторных мощностей подстанций и ограниченная пропускная способность линий; - по своему техническому состоянию почти все трансформаторные подстанции подлежат демонтажу и замене на новые.

### 2.5. Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение потребителей Элитовского сельского поселения осуществляется сжиженным газом в баллонах. Услуги по обеспечению население газом осуществляет ОАО «Омскоблгаз» филиал Исилькульмежрайгаз.

* Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя – 22.9 руб. за 1 кг. - Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 33.40 руб. за 1 кг.

Газопровод на территории Элитовского сельского поселения отсутствует.

**2.6. Система утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения.**

 Базовыми документами в сфере обращения с отходами Элитовского сельского поселения являются:

* Постановление Главы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 24.08.2017 г. № 47 «Об утверждении правил благоустройства на территорииЭлитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области».

 На территории Элитовского сельского поселения имеются специально отведенное место, расположенное за чертой населенного пункта, которое используются для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Элитовского сельского поселения осуществляется самовывозом. С 2015 года полномочия по содержанию свалок исполняет Администрация Москаленского муниципального района.

### 2.7. Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей

В настоящее время в Элитовском сельском поселении действует муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, главной целью которой являются реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, включая установку приборов учета расхода потребляемых ресурсов.

В с.Элита, в д. Северное и в п. Помурино, где имеется централизованная система водоснабжения, установлены индивидуальные приборы учета воды почти у всех абонентов.

Приборы учета по теплу с центральным отоплением имеется только в двух трехэтажных домах и в четырех двухэтажных домах, у остальных потребителей многоквартирных жилых домов приборы учета отсутствуют, так как в основном в поселении печное отопление.

Индивидуальными приборами учета электроэнергии оснащены 100% населения.

**Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИПРОГНОЗ СПРОСА**

**НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Территория Элитовского сельского поселения граничит с землями Алексеевского, Ивановского, Ильичевского сельских поселений, Марьяновским муниципальным районом. Территория Элитовского сельского поселения –23408га.

Территория Элитовского сельского поселения включает в себя четыре населенных пункта: с. Элита, д. Северное, д.Степок, п. Помурино.

Административный центр сельского поселения село Элита расположено в 35 км от Москаленского района, д. Северное в 9 км, д. Степок 50 км, п. Помурино в 2 км от центра сельского поселения.

Количество проживающего населения на 01.01.2017 год составляло 2815человек.

На территории поселения работаетателье и 12 объектов розничной торговли.

Автобусное обеспечение сел осуществляется автотранспортным предприятиям Москаленского района ООО «Дилижанс».

Телефонную связь обеспечивает: Москаленский районный узел связи ОАО «Ростелеком».В поселении развита сотовая связь. На рынке данных услуг в настоящее время работают крупные компании как МТС, Теле2, БИЛАЙН, МЕГАФОН.

Почтовое отделение находится в с. Элита д.Степок и д.Северное.

В с. Элита находится участковая больница. Фельдшерско-акушерские пункты имеется в д.Северное,п.Помурино, д.Степок

На территории Элитовского сельского поселения проживает 787 детей до 18 летнего возраста.

На территории Элитовского сельского поселения находятся четыре муниципальных общеобразовательных учреждений «Элитовская средняя общеобразовательная школа» - 239 учащихся; Подбельская основная общеобразовательная школа- 40 учащихся; Степковская начальная школа – 12 учащихся; одно муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» – посещают 90детей. «Элитовская ДШИ» - 100 детей.

На территории Элитовского сельского поселения работает МБУК «Элитовского СКД и БЦ».

Сельское хозяйство является основной отраслью. Основа экономики поселения представлена хозяйствующими субъектом ОАО «Элита», два КФХ, одиннадцать ИП глав КФХ.

Ввод общественно-деловых зданий не предвидится. Личные подсобные хозяйства тоже являются неотъемлемой частью сельского хозяйства, их 1117. Промышленных предприятий на территории поселения не имеется.

### 3.1. Динамика численности и движения населения

### в Элитовском сельском поселении

Население поселения в составляет 2815 человек, в том числе женщины - 1476, мужчины –1339.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели на 1 января 2017 года | Ед. изм.  | 2015  |  2016  | 2017  | 2017 -2024  | 2025 - 2027 |
| Численность населения – всего  | чел.  | 2925 | 3005 | 3040 | 2815 | 2850 |
| Возрастная структура населения:  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся, всего  | чел.  | 34 | 35 | 22 | 24 | 26 |
| Число умерших, всего  | чел.  | 25 | 23 | 20  | 23 | 24 |
| Естественный прирост (+), убыль (-)  |  | +11 | +12 | +2 | -1 | +2 |

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения, моложе трудоспособного возраста чуть ниже численности населения старше трудоспособного возраста.

 В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 9650руб.

Перспективные показатели доходов населения определены на основании прогноза социально-экономического развития Элитовского сельского поселения до 2020 года.

Он предусматривают рост заработной платы в среднем на 7% в год, рост пенсий на 5% ежегодно.

 Жилищный фонд сельского поселения включает 269 домов и 889 квартир общей жилой площадью 61,4.тыс. кв. м. С центральным отоплением 288 квартиры, общей площадью – 15,6 тыс. кв.м. Остальные домовладения имеют печное отопление. Нового строительства не планируется, снос домов не планируется.

**3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы рассчитан на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- действующих целевых программ развития и Генерального плана Элитовского сельского поселения.

При прогнозировании спроса на тепло для отопления и потребление других ресурсов учтено повышение энергоэффективности зданий в соответствии с выполнением требований Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 года N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов". Прогноз спроса по каждому виду коммунальных ресурсов представлен в таблице 5, а прогноз нагрузки - в таблице 6.

Таблица 5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015  | 2016  | 2017  | 2024  | 2027 |
| Потребление электрической энергии, тыс. кВт. в т.ч.  | 2668,2  | 2658,5  | 2655  | 2650  | 2645  |
| жилой фонд (с учетом общественно-деловой застройки)  | 1912,8  | 1916,6  | 1910  | 1905  | 1900  |
| Максимально возможное потребление воды, тыс. кб.м, в т.ч.  |  64,2  |  64,5  |  64,9  |  65,2  |  66,0  |
| в жилых домах, тыс. кб.м | 58  | 58,5  | 59  | 59,5  | 60  |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал, в т.ч.  | 3,2  | 3,5  | 4,2  | 4,8  | 5,2  |
| в жилых домах тысГкал,  | 0,9  | 1,0  | 1,2  | 1,5  | 1,9  |
| Прогноз образования ТБО, тыс. т  | 1,5  | 1,6  | 1,7  | 1,8  | 1,9  |

Таблица 6. Прогноз нагрузки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  2015  |  2016  |  207  |  2024  | 2027 |
| Электрическая нагрузка, МВт, в т.ч.  |  |  |  |  |  |
| жилой фонд (с учетом общественно-деловой застройки)  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточная нагрузка водопотребления, кб.м/сут., в т.ч.  | 175,8  | 176,8  | 179,8  | 180,5  | 185,5  |
| в жилых домах  |  110,8  | 112,8  | 115,8  | 120,5  | 125,0  |
| прочими потребителями  | 17,5  | 17,9  | 18,5  | 19  | 19,5  |
| в колонках  | 47,5  | 48,0  | 48,5  | 49,0  | 49,5  |
| Тепловая нагрузка, тыс. Гкал, час, в т.ч.  | 2,881  | 2,881  | 2,760  | 2,780  | 2,890  |
| в жилых домах  | 2,881  | 2,881  | 2,760  | 2,780  | 2,890  |

Роста нагрузки и потребления коммунальных ресурсов в поселении не предвидится.

**Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ**

## ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Администрация Элитовскогосельского поселения Москаленского муниципального района Омской области:

* разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области,
* утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых предприятием ЖКХ в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
* проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных предприятием ЖКХ на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;
* проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг предприятия ЖКХ с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;
* проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
* рассматривает и утверждает разработанную администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2018-2027годы»;
* принимает решение об источнике финансирования мероприятий (муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, надбавка к тарифу, тариф на подключение);

Средства, получаемые предприятиями ЖКХ на строительство модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

* платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и запрашиваемой нагрузки и инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.); - ассигнований из бюджетов всех уровней и средств предприятий.

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития сельского поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года:

 1. При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельского поселения стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 в течение всего периода действия Программы.

Таблица 7. Предварительные критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Критерий  | Уровень доступности  |
| доступный  | недоступный  |
| 1  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  | До 8,6 %  | До 8,6 %  |
| 2  | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума  | До 12%  | До 12%  |
| 3  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги  | 85% и выше  | 85% и выше  |
| 4  | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения  | 15% и ниже  | 15% и ниже  |

2. Обеспечить в течение всего периода действия программы качественное предоставление коммунальных услуг;

 3.Обеспечить степень охвата потребителей приборами учета расходования коммунальных ресурсов согласно таблице 8.

Таблица 8. Целевые показатели повышения уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | 2017  | 2024  | 2027 |
| Тепловая энергия  | 0  | 50  | 100  |
| Вода  | 100  | 100  | 100  |

1. Обеспечить нормативный уровень надежности (обеспечения резервов мощностей) в системах ресурсоснабжения.
2. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры,
3. Повысить эффективность потребления коммунальных ресурсов.
4. Снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

* 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Указанные проекты решают задачи по обеспечению тепловой энергией учреждения соцкульбыта и повышению надежности системы централизованного теплоснабжения в соответствии с целевыми показателями

* 1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

 Программа развития системы водоснабжения включает проекты по подключению новых потребителей к системе водоснабжения, гарантированное обеспечение водой питьевого качества все население сельского поселения, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы. Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, а также экологическую безопасность Элитовского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

* 1. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа развития системы водоотведения включает проекты по восстановлению и строительству новых объектов системы водоотведения, проекты, обеспечивающие экологическую безопасность населенных пунктов сельского поселения и минимизацию загрязнения окружающей среды путем модернизации системы водоотведения. Окупаемость данных проектов не просматривается в рассматриваемой перспективе, но социальная функция проектов направленная на экологическую безопасность территории Элитовского сельского поселения делает необходимым их реализацию в полном объеме.

* 1. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа развития системы газоснабжения включает проекты по газификации жилых домов и объектов соцкульбыта и предпринимательства во всех населенных пунктах сельского поселения.

* 1. Программа инвестиционных проектов по очистке территории населенных пунктов Элитовского сельского поселения

Программа по очистке территории населенных пунктов сельского поселения включает проекты по модернизации объектов складирования ТБО и организации работы по планомерному вывозу отходов. Эффективность инвестиций в данные проекты имеют длительный срок окупаемости . Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы очистки, а также экологическую безопасность территории Элитовского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

* 1. Программа инвестиционных проектов в энергосбережении и установке приборов учета

Данная программа направлена на внедрение энергосберегающих технологий, сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе и повышении энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса Элитовского сельского поселения.

* 1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе электроснабжения, стабильной и бесперебойной работе данной системы.

**Раздел 6. Основные источники финансирования Программы.**

 Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2016 г. составила 28,1%.

Фактическое исполнение сельского поселения по расходам за 2016 г.

составило 6593,5 тыс. руб.

Таблица. Динамика расхода бюджета Элитовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | 2016  | 2017  | 2024  | 2027 |
| Расходы бюджета всего, тыс. руб.  | 6593,5 | 6232,0 | 7689,5 | 7720,9 |
| Расходы на финансирование ЖКХ, тыс. руб.  | 180,5  |  168,5  | 431,6  | 975,4  |
| Удельный вес расходов ЖКХ в общем объеме, %  | 4,2  | 3,5  | 6,5  | 12,6 |

Основными источниками финансирования являются:

-средства бюджета Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. В данной программе средства бюджета сельского поселения предусмотрены на долю софинансирования всех мероприятий.

## Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень проектов, для реализации которых необходимы источники финансирования (в базовых ценах):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Название проекта  | Кап. затраты, тыс. руб.  |  Возможный источник финансирования  |
| Система теплоснабжения, всего  | 50 |  |
| Обеспечению тепловой энергией учреждения соцкульбыта | 50  | Амортизация, ООО «Тепловая компания» бюджет поселения  |
| Система водоснабжения, всего  | 150 |  |
| Прокладка водопроводных сетей по с.Северное с вводом в жилые дома  | 150 | Бюджетные средства поселения, средства населения  |
| Система водоотведения, всего  | 350  |  |
| Восстановление объектов системы водоотведения | 350 | Амортизация, бюджетные средства поселения |
| Очистке территории населенных пунктов, всего | 50 |  |
| Содержание санкционированных свалок в пределах санитарных норм  | 50  | Амортизация, бюджетные средства поселения  |
| Мероприятия энергосбережения и установки приборов учета, всего  | 350 |  |
| Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах электропотребления бюджетных учреждений  | 350 | Бюджетные средства  |
| Итого:  | 950 |  |

## Раздел 7. Контроль в процессе исполнения Программы

Системы организации контроля за исполнением программы:

Утверждение программой, а также внесение любых изменений осуществляет Совет сельского поселения в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственным за реализацию программы является Администрация Элитовского сельского поселения.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости администрация готовит предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы:

* подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
* уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
* размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
* несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

## Раздел 8. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации Программы

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры сельского поселения, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

* повышение уровня энергобезопасности;
* снижение потерь энергоресурсов;
* приведение сетей в нормативное состояние;

-строительство водопровода в д.Северноеи подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении;

- замена теплосетей;

-повышение качества и надежности водо-теплоснабжения потребителей;

 -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-снижение эксплуатационных затрат.